Offre technique

Architecture, stack, modèle de données, intégrations et plan de réalisation

Projet : Yamboka — plateforme de génération vidéo et image par IA payable en mobile money

Version : 1.4 — 22 octobre 2026 (nom Yamboka et vision internationale ; connexion Google et e-mail ; deux espaces ; stockage R2)

Référence : répond au cahier des charges v1.0

Sommaire

# 1. Synthèse

La solution est une application web progressive (PWA) composée d'un front-end Next.js et d'une API NestJS, adossées à PostgreSQL (via Prisma), à Redis (file de tâches BullMQ) et à Cloudflare R2 pour les fichiers (stockage objet compatible S3, indépendant du serveur). Elle est déployée en conteneurs Docker sur le VPS OVH existant, via Dokploy.

Les deux intégrations critiques, OpenPay (paiements) et Higgsfield (génération), sont isolées derrière des interfaces de fournisseur. On peut ainsi les simuler en développement et remplacer un fournisseur sans réécrire la logique métier.

Le cœur de la fiabilité financière est un registre de crédits en ajout seul (ledger) : chaque mouvement est une ligne immuable, le solde en est la somme, et toutes les opérations sont transactionnelles et idempotentes.

# 2. Architecture

## 2.1 Vue d'ensemble

[Navigateur / PWA mobile]

|  HTTPS

v

[Next.js — apps/web]  -- pages publiques, espace utilisateur, espace admin

|  REST (JSON) + cookie de session

v

[NestJS — apps/api] ---------------------------+

|  Prisma            |  BullMQ                | SDK / HTTP

v                    v                        v

[PostgreSQL]        [Redis]                [API Higgsfield]

|                         ^

v                         | webhook / polling

[Workers NestJS] ----------------+

|

+--> [API OpenPay] <-- callback de paiement

+--> [Cloudflare R2 : fichiers privés, URL signées]

^

[Navigateur] --- envoi direct par URL signée (multipart, reprise) ---+

+--> [Notifications : web push, e-mail, (WhatsApp phase 2)]

## 2.2 Choix techniques

| Couche | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Monorepo | pnpm workspaces + Turborepo | Types partagés entre front et API |
| Front-end | Next.js 15 (App Router), TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui | Stack maîtrisée, rendu serveur rapide, PWA |
| État et données côté client | TanStack Query, Zod, React Hook Form | Validation partagée, cache, reprise |
| API | NestJS, TypeScript | Architecture modulaire, guards par rôle, workers intégrés |
| Base de données | PostgreSQL 16 + Prisma | Transactions fiables pour le registre de crédits |
| File de tâches | Redis + BullMQ | Paiements et générations asynchrones, reprises, limite de concurrence |
| Stockage | Cloudflare R2 (API S3, @aws-sdk/client-s3) en pré-production et production ; MinIO uniquement en développement local | Indépendant du VPS (résiste à une panne serveur), gratuit jusqu'à 10 Go, aucun frais de téléchargement, URL signées |
| Traitement vidéo | ffprobe/ffmpeg (serveur), compression navigateur (ffmpeg.wasm ou MediaRecorder) | Contrôle de durée, filigrane, réduction des données mobiles |
| Authentification | Google OAuth 2.0 (Passport passport-google-oauth20) + e-mail et mot de passe (Argon2), sessions côté serveur (cookie httpOnly) | Aucun coût d'envoi de SMS ; inscription en un clic avec Google ; révocation des sessions possible |
| E-mails transactionnels | EmailProvider : SMTP du domaine ou Resend (offre gratuite), modèles en français | Lien de vérification, réinitialisation, notifications |
| Notifications | Web Push (VAPID), in-app, e-mail (Resend ou SMTP) | Gratuit ou presque ; WhatsApp en phase 2 |
| Observabilité | Logs structurés (pino), Uptime Kuma, Sentry (offre gratuite) | Alertes en cas de panne ou d'erreurs |
| Déploiement | Docker Compose via Dokploy sur le VPS OVH | Infrastructure déjà en place |

## 2.3 Structure du dépôt

yamboka/

apps/

web/                 Next.js — (public), (app), (admin)

api/                 NestJS — modules métier + workers

packages/

shared/              Types, schémas Zod, constantes (statuts, rôles)

ui/                  Composants partagés (optionnel)

docker/                Dockerfiles, docker-compose.yml

.env.example

# 3. Modules de l'API

| Module | Responsabilités |
| --- | --- |
| auth | Inscription et connexion (Google OAuth, e-mail + mot de passe), liaison de comptes, vérification d'e-mail par lien, réinitialisation, sessions, limitation de débit, refus des adresses jetables |
| users | Profil, statut (actif, suspendu, banni), rôles |
| credits | Registre de crédits : solde, réservation, débit, remboursement, ajustement, expiration |
| catalog | Produits de génération, packs, presets, calcul des prix et des marges |
| payments | Création d'un paiement OpenPay, réception du callback, vérification du statut, crédit du compte |
| generations | Création d'une génération, contrôle des fichiers, envoi à Higgsfield, suivi, copie des résultats |
| media | Envoi des fichiers (URL signées), stockage, filigrane, suppression programmée |
| moderation | Signalements, actions de modération, avertissements, suspensions |
| admin | Tableau de bord et alertes, modération, support, catalogue, finances (recharges Higgsfield, retraits OpenPay, exports), paramètres |
| audit | Journal immuable de toutes les actions de l'espace admin |
| notifications | Web push, in-app, e-mail |
| providers | Interfaces PaymentProvider, GenerationProvider, EmailProvider, StorageProvider et leurs implémentations (réelles et simulées) |

# 4. Modèle de données

## 4.1 Entités principales

| Entité | Champs clés |
| --- | --- |
| User | id, firstName, lastName, email (unique, minuscules), emailVerifiedAt?, passwordHash? (vide si compte Google uniquement), googleId? (unique), avatarUrl?, phone? (242XXXXXXXXX, non vérifié), role, status, signupIp, welcomeGrantedAt?, createdAt |
| EmailToken | id, userId, type (VERIFY_EMAIL / RESET_PASSWORD), tokenHash, expiresAt, usedAt? |
| Session | id, userId, expiresAt, ip, userAgent |
| CreditLedger | id, userId, amount (entier signé), type, reference (unique), generationId?, paymentId?, expiresAt?, note?, createdById?, createdAt |
| CreditPack | id, name, country (ISO, CG au lancement), currency (ISO, XAF), price (montant entier dans la devise), credits, bonusPercent, sortOrder, featured, active |
| CurrencySetting | currency (unique), creditValue (valeur d'un crédit dans cette devise), active |
| GenerationProduct | id, code, name, providerModel, resolution, billingUnit (SECOND/IMAGE), creditsPerUnit, providerCostUsdPerUnit, billableMultiplier, minSeconds?, maxSeconds?, phase, active |
| Preset | id, name, category, description, thumbnailKey, exampleVideoKey, productId, defaultPrompt?, referenceImageKeys[], sortOrder, visible |
| Payment | id, userId, packId, country, currency, amount, credits, paymentGateway (openpay au lancement), provider (MTN/AIRTEL), payerPhone, openpayReference (unique), status, rawLastStatus (JSON), creditedAt?, createdAt |
| Generation | id, userId, productId, presetId?, status, inputVideoKey?, inputImageKeys[], prompt?, billableSeconds?, creditsCost, providerRequestId?, providerStatusUrl?, outputKey?, thumbnailKey?, errorMessage?, consentAt, hidden, retentionHold, inputsPurgedAt?, outputExpiresAt?, outputPurgedAt?, createdAt, completedAt? |
| Report | id, generationId?, reporterUserId?, reporterContact?, reason, details, status, handledById?, resolution?, createdAt |
| ModerationAction | id, targetUserId?, generationId?, action, reason, actorId, createdAt |
| ProviderTopUp | id, provider, amountUsd, amountXaf, fxRate, note, createdById, createdAt |
| PayoutRecord | id, amountXaf, commissionXaf, date, note, createdById |
| Setting | key (unique), value (JSON), updatedById, updatedAt |
| LegalDocument | id, type (CGU/CHARTE/CONFIDENTIALITE), version, content, major, publishedAt |
| LegalAcceptance | id, userId, documentId, acceptedAt, ip |
| AuditLog | id, actorId, action, entityType, entityId, before (JSON), after (JSON), ip, createdAt |
| Notification | id, userId, type, title, body, link, readAt?, createdAt |

## 4.2 Énumérations

Role:               USER | ADMIN

UserStatus:         ACTIVE | SUSPENDED | BANNED

CreditTxType:       PURCHASE | BONUS | WELCOME | RESERVE | CAPTURE | REFUND | ADJUSTMENT | EXPIRE

PaymentStatus:      INITIATED | PENDING | SUCCESS | FAILED | CANCELLED

GenerationStatus:   PENDING | SUBMITTED | PROCESSING | COMPLETED | FAILED | CANCELLED

ReportStatus:       NEW | IN_PROGRESS | RESOLVED | REJECTED

## 4.3 Règles du registre de crédits

- Solde disponible = somme de tous les mouvements de l'utilisateur. Une réservation (RESERVE, montant négatif) réduit immédiatement le solde disponible.

- Au succès : un CAPTURE de montant 0 lié à la génération clôt la réservation (la réservation négative devient la consommation définitive). En cas d'échec : un REFUND positif du même montant.

- reference est unique et construit de façon déterministe : pay:<openpayReference>, bonus:<openpayReference>, reserve:<generationId>, refund:<generationId>, welcome:<userId>. Une double exécution échoue sur la contrainte d'unicité, sans double effet.

- La réservation s'exécute dans une transaction SERIALIZABLE (ou avec un verrou SELECT … FOR UPDATE sur la ligne utilisateur) qui lit le solde, vérifie qu'il suffit et insère le mouvement.

- L'expiration est calculée par un job quotidien selon la règle « premier acheté, premier consommé » et écrite comme mouvement EXPIRE.

# 5. Intégration OpenPay

## 5.1 API utilisée

| Élément | Valeur (documentation OpenPay, octobre 2026) |
| --- | --- |
| Base | https://api.openpay-cg.com/v1 |
| Authentification | en-tête XO-API-KEY: <clé> + Content-Type et Accept: application/json |
| Initier un paiement | POST /transaction/payment — amount (XAF), payment_phone_number (242XXXXXXXXX), provider (MTN ou AIRTEL), customer_external_id, customer, metadata |
| Réponse | reference, amount, currency, paymentPhoneNumber, provider, type, status, message, metadata |
| Vérifier un paiement | GET /transaction/status/:referenceId — statuts pending, success, failed, cancelled |
| Callback | POST JSON vers l'URL configurée dans l'espace partenaire ; réponse HTTP 200 attendue sous 10 s ; 4 tentatives (0 s, +5 s, +15 s, +30 s) |

## 5.1 bis Préparation multi-pays

PaymentProvider est résolu par pays : CG → OpenPayProvider au lancement. Ouvrir un nouveau pays revient à ajouter une implémentation (un agrégateur de mobile money local), une devise dans CurrencySetting et des packs pour ce pays, sans toucher au registre de crédits ni aux générations. Les textes de l'interface sont dans des fichiers de traduction (next-intl), en français au lancement.

## 5.2 Flux de paiement

- L'utilisateur choisit un pack, son opérateur et son numéro.

- L'API crée un Payment (INITIATED), puis appelle POST /transaction/payment avec metadata = { paymentId, userId, packId } et customer_external_id = userId.

- L'API stocke openpayReference, passe le paiement en PENDING et renvoie l'identifiant au front.

- Le front interroge GET /payments/:id toutes les 3 secondes (pendant 5 minutes au maximum) et affiche l'état.

- Le callback OpenPay arrive sur POST /webhooks/openpay : l'API répond immédiatement 200 et place une tâche verify-payment dans la file.

- Le worker verify-payment appelle GET /transaction/status/:reference. Seul un statut success dont le montant correspond au paiement déclenche, dans une transaction, le passage en SUCCESS et l'insertion des mouvements PURCHASE et BONUS.

- Un job de rattrapage vérifie toutes les 2 minutes les paiements PENDING de moins de 24 heures (au cas où le callback serait perdu), puis les marque FAILED après 24 heures.

Point de sécurité. La documentation OpenPay ne prévoit ni signature ni secret pour le callback. Le contenu du callback n'est donc jamais considéré comme fiable : il sert uniquement de signal pour lancer la vérification par l'API de statut. À confirmer auprès d'OpenPay : existence d'un environnement de test et d'une liste d'adresses IP sources.

# 6. Intégration Higgsfield

## 6.1 API utilisée

| Élément | Valeur (documentation Higgsfield, octobre 2026) |
| --- | --- |
| Base | https://api.higgsfield.ai |
| Authentification | en-tête Authorization: Key <HF_API_KEY_ID>:<HF_API_KEY_SECRET> |
| SDK officiel | @higgsfield/client (TypeScript) — higgsfield.subscribe(model, { input, withPolling }) |
| Vidéo MVP | higgsfield/genjutsu-light/motion-transfer/v1.0 — video_url, image_urls, prompt, resolution (480p/720p/1080p) ; source de 4 à 15 s |
| Vidéo phase 2 | higgsfield/genjutsu/motion-transfer/v1.0 et /object-swap/v1.0 (1 à 30 s) |
| Image MVP | higgsfield-ai/soul/v2/standard — prompt |
| Réponse de soumission | status (queued), request_id, status_url, cancel_url |
| Concurrence | 20 requêtes simultanées à la création de la clé, augmente avec le volume de recharge |
| Conservation des résultats | 7 jours minimum |
| Échecs | non facturés, remboursés automatiquement sur le solde |

Les statuts intermédiaires, le format des webhooks et le mécanisme d'envoi des fichiers sont décrits dans docs.higgsfield.ai/docs/concepts/requests et …/concepts/file-uploads. Ils doivent être vérifiés au démarrage du développement ; l'implémentation ci-dessous fonctionne par interrogation périodique (polling), qui ne dépend pas du format des webhooks.

## 6.2 Tarification fournisseur (référence)

| Modèle | Prix catalogue | Facturation |
| --- | --- | --- |
| Genjutsu Light | 0,05 $ / s (480p), 0,10 $ (720p), 0,20 $ (1080p) | Secondes facturées = durée de sortie + durée de la vidéo d'entrée (source tronquée à 15 s) |
| Genjutsu | 0,318 $ / s (480p), 0,681 $ (720p), 1,632 $ (1080p) | Par seconde de vidéo d'entrée, arrondie à la seconde supérieure |
| Soul 2 | 0,0032 à 0,0057 $ / image | Par image |

Ces coûts sont stockés dans GenerationProduct et modifiables dans l'admin. Des remises promotionnelles temporaires (jusqu'à -50 %) existent mais ne sont pas prises en compte dans les prix de vente.

## 6.3 Flux de génération

- Le front demande des URL d'envoi signées (POST /media/upload-url) et envoie la vidéo compressée et les photos directement au stockage.

- Le front appelle POST /generations (produit ou preset, clés des fichiers, texte optionnel, consentement).

- L'API vérifie : statut du compte, mode maintenance, solde fournisseur estimé, nombre de générations en cours, fichiers (type réel, taille, durée via ffprobe). Elle calcule le coût en crédits côté serveur.

- Dans une transaction : création de la Generation (PENDING) et du mouvement RESERVE.

- Tâche submit-generation (file BullMQ, concurrence limitée par paramètre) : URL signées de lecture vers les fichiers (ou envoi vers le stockage Higgsfield si nécessaire), appel de l'API, stockage de request_id et status_url, statut SUBMITTED.

- Tâche poll-generation répétée (toutes les 10 s, puis 30 s après 2 minutes) jusqu'à un statut final, avec délai maximal de 60 minutes (RG-23).

- Au succès : téléchargement du résultat, ajout du filigrane (ffmpeg), création d'une vignette, envoi au stockage, statut COMPLETED, mouvement CAPTURE, notification.

- À l'échec ou au dépassement : statut FAILED, mouvement REFUND, notification.

# 7. Écrans

## 7.1 Espace public et utilisateur

| Écran | Route |
| --- | --- |
| Accueil, exemples, tarifs | /, /tarifs |
| Inscription, connexion (bouton Google + formulaire e-mail), vérification de l'e-mail, mot de passe oublié, nouveau mot de passe | /inscription, /connexion, /verifier-email, /mot-de-passe-oublie, /nouveau-mot-de-passe |
| Retour de connexion Google (API) | GET /auth/google, GET /auth/google/callback |
| Tableau de bord | /app |
| Acheter des crédits + attente de paiement | /app/credits, /app/credits/paiement/[id] |
| Créer une vidéo (assistant en 3 étapes) | /app/creer/video |
| Créer une image | /app/creer/image |
| Mes créations, détail | /app/creations, /app/creations/[id] |
| Historique des crédits et des achats | /app/historique |
| Profil | /app/profil |
| Pages légales, signalement public | /cgu, /charte, /confidentialite, /signaler |

## 7.2 Espace admin

| Écran | Route |
| --- | --- |
| Tableau de bord (indicateurs, solde Higgsfield estimé, générations en cours, alertes) | /admin |
| Générations et modération (historique, aperçus, masquer, supprimer) | /admin/generations |
| Signalements | /admin/signalements |
| Utilisateurs (liste, fiche, historique, avertir, suspendre, bannir, ajuster les crédits) | /admin/utilisateurs, /admin/utilisateurs/[id] |
| Paiements (journal, en attente, vérification manuelle) | /admin/paiements |
| Produits et marges | /admin/produits |
| Packs | /admin/packs |
| Presets | /admin/presets |
| Finances (synthèse, recharges Higgsfield, retraits OpenPay, exports) | /admin/finances |
| Paramètres (opérationnels, conservation, fournisseurs, maintenance) | /admin/parametres |
| Textes légaux | /admin/legal |
| Journal d'audit | /admin/audit |

La navigation de l'espace admin est une barre latérale regroupée en quatre rubriques : Pilotage (tableau de bord, générations, signalements), Clients (utilisateurs, paiements), Offre (produits, packs, presets) et Gestion (finances, paramètres, textes légaux, audit).

# 8. Sécurité

| Risque | Mesure |
| --- | --- |
| Faux callback de paiement | Vérification par l'API de statut ; montant comparé ; référence unique |
| Double crédit / double débit | Références uniques déterministes, transactions, tâches idempotentes |
| Course entre deux générations | Verrou sur l'utilisateur pendant la réservation |
| Vol de clés API | Clés en variables d'environnement côté serveur, jamais envoyées au navigateur, jamais réaffichées |
| Accès non autorisé à l'espace admin | Guard NestJS ADMIN sur toutes les routes /admin/*, middleware Next.js, ressaisie du mot de passe pour les paramètres sensibles, journal d'audit |
| Force brute / création de comptes en masse | Limitation de débit par IP et par adresse e-mail, délais croissants, refus des adresses jetables, crédits de bienvenue limités par IP |
| Vol de lien de vérification ou de réinitialisation | Jetons aléatoires stockés hachés, usage unique, expiration (24 h / 1 h), invalidation des sessions après changement de mot de passe |
| Usurpation via Google | Vérification du paramètre state, adresse acceptée seulement si email_verified est vrai |
| Fichiers malveillants | Contrôle du type réel (magic bytes), ffprobe, limites de taille, stockage privé, URL signées |
| Deepfakes / abus | Consentement horodaté, filigrane, modération, signalement public, blocage, traces conservées |
| Fuite de données | HTTPS partout, en-têtes de sécurité (CSP, HSTS), données minimales, sauvegardes chiffrées |

# 9. Déploiement et exploitation

## 9.1 Environnements

| Environnement | Usage | Fournisseurs |
| --- | --- | --- |
| Local | Développement | Simulations OpenPay et Higgsfield (PAYMENT_PROVIDER=mock, GENERATION_PROVIDER=mock) |
| Pré-production | Tests réels à faible montant | Clés réelles, paiements de 100 FCFA, générations de 4 s |
| Production | Clients | Clés réelles |

## 9.2 Conteneurs

web (Next.js), api (NestJS HTTP), worker (NestJS en mode file de tâches), postgres, redis. Les fichiers sont sur Cloudflare R2, hors du VPS ; le conteneur minio n'existe que dans le Docker Compose de développement local. Proxy inverse et certificats TLS gérés par Dokploy (Traefik).

## 9.2 bis Stockage Cloudflare R2

| Élément | Choix |
| --- | --- |
| Buckets | yamboka-inputs (fichiers envoyés), yamboka-outputs (vidéos générées, vignettes), yamboka-presets (fichiers des presets) — tous privés |
| Accès | Clés API R2 limitées à ces buckets, côté serveur uniquement |
| Envoi | URL signées PUT (multipart au-delà de 10 Mo), valables 15 min, liées à un type et une taille maximale ; le serveur vérifie ensuite le fichier (type réel, ffprobe) |
| Lecture | URL signées GET valables 1 h pour l'utilisateur, 30 min pour Higgsfield |
| CORS | Autorisé uniquement depuis le domaine de l'application |
| Règles de cycle de vie | Suppression automatique des objets de yamboka-inputs après 8 jours (filet de sécurité en plus du job applicatif) |
| Volume estimé | ≈ 8 Mo par génération ; scénario réaliste ≈ 12 Go occupés après 12 mois avec la politique de conservation |

## 9.2 ter Politique de conservation

| Fichier | Durée | Mécanisme |
| --- | --- | --- |
| Vidéos et photos envoyées | 7 jours après la génération | Job quotidien + règle de cycle de vie R2 |
| Vidéos générées et vignettes | 90 jours | Rappel à J-7 (notification), puis suppression par job quotidien |
| Fichiers liés à un signalement ouvert | Gelés jusqu'à la clôture | Indicateur retentionHold sur la génération |
| Traces (sans fichier) | Conservées | Lignes Generation et AuditLog conservées, clés de fichiers marquées supprimées |

## 9.3 Variables d'environnement

DATABASE_URL=

REDIS_URL=

SESSION_SECRET=

APP_URL=https://yamboka.example

API_URL=https://api.yamboka.example

STORAGE_DRIVER=r2|minio

R2_ACCOUNT_ID=  R2_ACCESS_KEY_ID=  R2_SECRET_ACCESS_KEY=

R2_BUCKET_INPUTS=yamboka-inputs  R2_BUCKET_OUTPUTS=yamboka-outputs  R2_BUCKET_PRESETS=yamboka-presets

# Développement local uniquement :

MINIO_ENDPOINT=  MINIO_ACCESS_KEY=  MINIO_SECRET_KEY=

INPUT_RETENTION_DAYS=7

OUTPUT_RETENTION_DAYS=90

OPENPAY_API_URL=https://api.openpay-cg.com/v1

OPENPAY_API_KEY=

PAYMENT_PROVIDER=openpay|mock

HF_API_KEY_ID=

HF_API_KEY_SECRET=

GENERATION_PROVIDER=higgsfield|mock

GOOGLE_CLIENT_ID=  GOOGLE_CLIENT_SECRET=

GOOGLE_CALLBACK_URL=https://api.yamboka.example/auth/google/callback

EMAIL_PROVIDER=console|smtp|resend

EMAIL_FROM="Yamboka <no-reply@yamboka.example>"

SMTP_HOST=  SMTP_PORT=  SMTP_USER=  SMTP_PASSWORD=

RESEND_API_KEY=

VAPID_PUBLIC_KEY=  VAPID_PRIVATE_KEY=

SENTRY_DSN=

ADMIN_EMAIL=  ADMIN_PASSWORD=     # premier compte admin créé par le seed

## 9.4 Exploitation

- Sauvegarde PostgreSQL quotidienne (pg_dump) vers un stockage distinct, 30 jours de rétention.

- Uptime Kuma : surveillance de /health (web et api) et alerte.

- Jobs planifiés : rattrapage des paiements (2 min), surveillance des générations bloquées (5 min), expiration des crédits (quotidien), purge des fichiers envoyés de plus de 7 jours (quotidien), rappel de suppression à J-7 et purge des vidéos générées de plus de 90 jours (quotidien), alerte de solde Higgsfield (horaire).

# 10. Plan de réalisation

| Semaine | Lots | Livrable |
| --- | --- | --- |
| S1 | Monorepo, Docker, schéma Prisma, authentification, rôles, registre de crédits, simulations des fournisseurs | Inscription/connexion, crédits testés unitairement |
| S1 | Paiements OpenPay (initiation, callback, vérification, rattrapage) | Achat de pack de bout en bout en simulation puis en pré-production |
| S2 | Envoi des fichiers, assistant de création, générations Higgsfield, filigrane, notifications | Première vidéo réelle générée et payée en crédits |
| S2 | Espace utilisateur complet, PWA | Parcours client complet |
| S3 | Espace admin (tableau de bord, modération, catalogue, finances, paramètres, audit, textes légaux) | Espace admin opérationnel |
| S3 | Tests de recette, durcissement sécurité, déploiement production, sauvegardes, surveillance | Mise en ligne |

Charge estimée : 2 à 3 semaines pour un développeur full-stack maîtrisant la stack, en mode MVP.

# 11. Coûts techniques

| Poste | Coût |
| --- | --- |
| VPS OVH | Déjà payé (non compté) |
| Nom de domaine | ≤ 10 $ / an (≈ 6 100 FCFA) |
| Clé API OpenPay | 5 000 FCFA / an |
| Stockage Cloudflare R2 | Gratuit jusqu'à 10 Go, puis ≈ 0,015 $/Go par mois (tarif à vérifier) ; aucun frais de téléchargement |
| Sentry, Uptime Kuma, Web Push | 0 (offres gratuites / auto-hébergé) |
| E-mail transactionnel | 0 au lancement (SMTP du domaine ou offre gratuite Resend) |
| Connexion Google (OAuth) | 0 |
| SMS | Aucun au lancement |
| Higgsfield | À l'usage, financé par les ventes de crédits ; 30 000 FCFA de recharge initiale |